생산운영관리 기말고사 완전 대비 (7·9·10·11장)

출제 범위: 7장 프로젝트 관리 / 9장 재고관리 / 10장 운영계획 및 일정계획 / 11장 효율적인 자원계획(MRP)

기출(에브리타임 3개 학기) + 과제문제 기반 정리

0. 기출 분석 — 시험이 이렇게 나온다

출제 형식 (3개 학기 공통)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| OX (T/F) | 10~12문제. ★찍기 금지: 틀리면 감점, 빈칸은 0점 |
| 주관식(약술) | 2~3문제. 같은 문제가 반복 출제되는 경향 |
| 계산문제 | 약 7문제. 각 장마다 예제·과제 유형 전부 출제 |

반드시 나오는 것 (수강평 종합)

OX 단골: ① POQ 전략의 특징 ② EOQ가 D·S·H의 제곱근에 비례하는지 ③ 평준화 전략 정의 ④ 운영판매계획(S&OP) 정의 ⑤ 안전재고의 의미

개념 암기 필수: 안전재고·주기재고·예상재고·파이프라인재고 4가지 재고 유형

계산 단골: 7장 낙관·최빈·비관 → 기대값·분산·확률 / 9장 Q시스템·P시스템 계산 후 안전재고 비교 / 10장 평준화 전략 표 채우기(총비용)·FCFS/EDD / 11장 MPS·MRP 표 빈칸(FOQ·L4L·POQ)

전략: 예제와 과제를 싹 다 풀 수 있을 만큼 연습. 공학용 계산기 숙달(7장 기대값·분산이 오래 걸림)

1. [7장] 프로젝트 관리 (Project Management)

1-1. 네트워크 도표와 주경로(CPM)

네트워크 도표: 활동(activity)을 노드로, 선행관계를 화살표로 표현한 그림. 선행작업이 끝나야 다음 활동 시작 가능.

경로(path): 시작 노드에서 종료 노드까지 이어지는 활동의 연결.

주경로(critical path): 경로들 중 활동시간 합이 가장 긴 경로. 주경로의 길이 = 프로젝트 예상 소요기간.

주경로 위의 활동은 여유시간이 0 → 하나라도 지연되면 프로젝트 전체가 지연됨.

1-2. 일정 계산과 여유시간(slack)

ES(최조 시작) = 모든 직전 선행활동 EF 중 최대값 / EF = ES + 활동시간

LF(최지 완료) = 모든 직후 활동 LS 중 최소값 / LS = LF − 활동시간

여유시간(slack) = LS − ES = LF − EF (활동을 지연시켜도 전체 일정에 지장 없는 기간)

★ 어떤 활동의 시간이 늘어나면 → 경로 길이가 바뀌므로 주경로 자체가 바뀔 수 있고, 다른 활동의 여유시간도 달라짐 (과제 1-(4) 유형)

1-3. 확률적 시간추정 (PERT 3점 추정) ★계산 단골

낙관적 시간 a, 최빈 시간 m, 비관적 시간 b가 주어질 때 (베타분포 가정):

기대시간 te = (a + 4m + b) / 6

분산 σ² = ((b − a) / 6)²

프로젝트 기대 소요기간 TE = 주경로 활동들의 te 합

프로젝트 기간의 분산 σp² = 주경로 활동들의 분산 합 (표준편차 아님! 분산을 더한 뒤 √)

확률 계산: 목표기간 T에 대해

z = (T − TE) / √(σp²)

→ 표준정규분포표에서 P(z) 확인. "T를 초과할 확률" = 1 − P(Z ≤ z)

★특정 경로(예: A-E-G-H-J)에 대한 확률을 물으면 → 그 경로의 te 합과 분산 합으로 동일하게 계산

1-4. 풀이 레시피 (과제 2 유형)

각 활동의 te, σ² 계산 → 2. 네트워크 그려 경로별 te 합산 → 3. 가장 긴 경로 = 주경로, TE 확정 → 4. 주경로 분산 합 → σp → 5. z = (T−TE)/σp → 확률표

2. [9장] 재고관리 (Inventory Management)

2-1. 재고의 4가지 유형 ★★개념 암기 필수 (기출 명시)

| 유형 | 정의 | 크기/공식 |
| --- | --- | --- |
| 주기재고 (cycle inventory) | 로트(묶음) 단위 주문 때문에 생기는 재고. 주문량이 클수록 큼 | 평균 = Q/2 |
| 안전재고 (safety stock) | 수요·리드타임·공급의 불확실성에 대비해 추가로 보유하는 재고 | zσ (서비스수준이 높을수록 큼) |
| 예상재고 (anticipation inventory) | 계절적 수요 변동, 파업, 가격 인상 등 예측 가능한 미래 수요·공급 변화에 대비해 미리 쌓아두는 재고 | 성수기 대비 비축 |
| 파이프라인재고 (pipeline inventory) | 주문했으나 아직 도착하지 않은 이동(운송) 중 재고 | = 평균수요 d̄ × 리드타임 L |

2-2. EOQ (경제적 주문량) ★★OX·계산 단골

연간 수요 D, 1회 주문비용 S, 연간 단위당 유지비용 H일 때:

EOQ = √(2DS / H)

총 연간비용: TC = (Q/2)H + (D/Q)S (유지비용 + 주문비용, EOQ에서 두 비용이 같아짐)

연간 주문횟수 = D / Q

주문간격(TBO) = Q / D × (연간 영업일수)

재주문점(ROP) = 리드타임 동안의 수요 = d × L (수요 확실할 때)

발주 직후 재고포지션 = ROP + Q (보유재고 + 발주잔량)

★★★ OX 최빈출 — EOQ의 비례 관계:

EOQ는 수요 D의 제곱근에 비례 (O)

EOQ는 주문비용 S의 제곱근에 비례 (O)

EOQ는 유지비용 H의 제곱근에 ‘반비례’ → "H의 제곱근에 비례하여 증가한다"는 X

(즉 D가 4배 → EOQ 2배 / H가 4배 → EOQ 1/2배)

2-3. Q시스템 (연속조사 시스템, 고정주문량 시스템) ★계산 단골

재고포지션을 항상(연속) 추적하다가, 재주문점 R에 도달하면 고정량 Q(=EOQ)를 주문

주문량은 고정, 주문 시점(간격)은 변동

수요가 불확실하고 리드타임이 확실할 때:

안전재고 = z × σd × √L

R(재주문점) = d̄ × L + z σd √L

(σd = 기간(주간) 수요의 표준편차, L = 리드타임(주), z = 서비스수준의 표준정규값)

자주 쓰는 z값: 90% → 1.28 / 95% → 1.645 / 97.5% → 1.96 / 99% → 2.33

방지기간(보호기간) = L (다음 주문이 도착할 때까지 리드타임 동안만 버티면 됨)

2-4. P시스템 (주기조사 시스템, 고정주문간격 시스템) ★계산 단골

P기간마다(정기적으로) 재고를 조사하고, 목표재고수준 T까지 채우도록 주문

주문 간격은 고정, 주문량은 매번 변동

P = (EOQ / D) × 연간영업일수 (EOQ에 상응하는 조사주기)

방지기간 = P + L (조사 후 다음 조사 + 그 주문의 도착까지 버텨야 함)

방지기간 수요의 평균 = d̄ × (P + L)

방지기간 수요의 표준편차 = σd × √(P+L)

안전재고 = z × σd × √(P+L)

목표재고수준 T = d̄(P + L) + z σd √(P+L)

주문량 = T − 현재 재고포지션 (조사 시점의 재고량을 T에서 빼면 끝)

2-5. Q시스템 vs P시스템 비교 ★★주관식 단골

| 구분 | Q시스템 | P시스템 |
| --- | --- | --- |
| 조사 방식 | 연속 조사 | 주기(P마다) 조사 |
| 주문량 | 고정 (Q) | 변동 (T − 재고포지션) |
| 주문 간격 | 변동 | 고정 (P) |
| 방지기간 | L | P + L |
| 안전재고 | zσ√L | zσ√(P+L) → 더 많음 |

★★ "P시스템이 Q시스템보다 안전재고를 많이 가지는 이유" (주관식 반복 기출):

Q시스템은 재고포지션이 재주문점에 도달하는 즉시 주문하므로 리드타임(L) 동안의 수요 불확실성만 방어하면 된다. 반면 P시스템은 다음 조사 시점까지 주문 기회가 없으므로, 조사 간격(P)과 리드타임(L)을 합한 P+L 기간 동안의 재고 부족을 방지해야 한다. 방지기간이 길어 수요 불확실성에 더 오래 노출되므로 안전재고(zσ√(P+L))가 Q시스템(zσ√L)보다 많아야 한다.

2-6. 풀이 레시피 (과제 1~3 유형)

과제1 (EOQ 기본): EOQ=√(2DS/H) → 주문횟수 D/Q → 간격 Q/D×300일 → 리드타임 수요 dL (d=D/영업일) → ROP=dL → 발주직후 재고포지션 = ROP+Q

과제2 (Q시스템): ① EOQ ② 안전재고 = z(90%=1.28)×σ주간×√L(주) ③ R = d̄L + 안전재고

과제3 (P시스템): ① 방지기간 P+L=9주 → 평균 100×9=900, σ=20×√9=60 ② T = 900 + 1.96×60 (97.5%) ③ 주문량 = T − 현재고

3. [10장] 운영계획 및 일정계획

3-1. 판매운영계획(S&OP) ★OX 단골

S&OP(판매운영계획/운영판매계획): 향후 중기(보통 1년 내외) 기간에 대해 수요(판매)와 공급(생산능력)의 균형을 맞추는 총괄적 계획. 마케팅·재무·생산 등 여러 부서가 함께 조정하며, 제품군(集計) 수준에서 고용수준·재고수준·잔업 등을 결정.

세부 일정이 아니라 총괄 수준의 계획이라는 점이 OX 포인트.

3-2. 수요 대응 전략: 평준화 vs 추종 ★★계산+OX 단골

| 구분 | 평준화 전략 (level) | 추종 전략 (chase) |
| --- | --- | --- |
| 핵심 | 고용수준(생산율)을 일정하게 유지 | 수요에 맞춰 고용수준을 변동(채용·해고) |
| 수요 변동 흡수 | 재고, 잔업/단축근무, 미납주문 | 인력 증감 |
| 장점 | 고용 안정, 채용·해고비용 없음 | 재고·잔업 거의 없음 |
| 단점 | 재고유지·잔업·유휴(단축근무) 비용 | 채용·훈련·해고 비용, 사기 저하 |

혼합 전략: 두 가지를 절충.

★OX: "평준화 전략은 고용수준이나 생산율을 일정하게 유지하는 전략이다" (O) / "평준화 전략은 수요에 따라 인력을 채용·해고한다" (X — 그건 추종)

3-3. 평준화 전략 표 채우기 레시피 (과제 1 유형 ★계산 단골)

주어진 것: 분기별 수요(시간), 정규 480h/분기, 잔업 최대 120h, 정규급여 7,200/인(=480h×15), 잔업 20/h, 단축근무도 시간당15 지급, 채용 10,000, 해고4,000.

필요 인원 결정: 평준화는 잔업 포함 최대 처리 = 인원×(480+120). 최대 수요 분기를 충족하는 최소 인원 = ⌈최대수요 ÷ 600⌉ (예: 6,400/600 = 10.67 → 11명)

분기별 계산: 정규 가용 = 인원×480. 수요가 초과하면 잔업시간 = 수요 − 정규가용, 수요가 미달하면 유휴(단축근무) 발생하나 정규급여는 그대로 지급

비용 합산: 정규급여(인원×7,200×8분기) + 잔업(잔업시간×20) + 채용/해고(최초 인원 조정분)

추종 전략: 분기마다 인원 = ⌈수요 ÷ 480⌉ → 분기별 채용/해고 수 × 비용 + 정규급여. 잔업·단축근무 없음.

두 전략의 총비용 비교 → 결론 서술

3-4. 작업 일정계획: 우선순위 규칙 (FCFS / EDD) ★계산 단골

FCFS(선입선출): 도착한 순서대로 처리

EDD(최소납기일): 납기가 빠른 순으로 처리

계산 절차 (모든 작업이 오늘부터 시작 가능할 때):

규칙대로 순서 정렬 → 완료시점 = 직전 작업 완료시점 + 처리시간 (누적)

흐름시간(flow time) = 완료시점 − 도착시점 (작업이 시스템에 머문 시간)

납기지연(past due/tardiness) = max(0, 완료시점 − 납기)

평균 흐름시간, 평균(또는 최대) 납기지연으로 두 규칙 비교

일반적 성질: EDD는 납기지연(지각)을 줄이는 데 효과적, SPT(최단처리시간)는 평균 흐름시간 최소화에 효과적. FCFS는 공정하지만 성과지표상 우수하지 않은 경우가 많음.

4. [11장] 효율적인 자원계획 (MPS · MRP)

4-1. MPS (Master Production Schedule, 기준생산계획)

S&OP(총괄계획)를 개별 최종제품 단위·주 단위로 구체화한 생산계획

예상보유재고 = 직전 보유재고 + MPS 입고량 − max(예측치, 실제주문) 로 행을 채움

MPS 수량 결정: 예상보유재고가 음(−)이 되는 주에 로트 규칙대로 MPS 투입

4-2. ATP (Available-To-Promise, 약속가능재고) ★주관식 반복 기출

정의: 현재 보유재고와 예정된 MPS 입고 중에서 아직 고객 주문에 배정되지 않아, 신규 주문에 납기를 약속할 수 있는 수량

계산: 첫 주 ATP = 보유재고 + MPS − (다음 MPS 도착 전까지의 실제 주문 합) / 이후는 MPS가 있는 주마다 = MPS − (다음 MPS 전까지 실제 주문 합)

★ "ATP를 관리해야 하는 이유" (주관식 모범답안):

영업부서가 신규 고객 주문을 받을 때 실현 가능한 납기를 약속하기 위해서다. ATP를 관리하면 이미 기존 주문에 배정된 수량과 신규로 약속 가능한 수량을 구분할 수 있어, ① 지키지 못할 납기 약속(과잉 수주)을 방지하고 ② 고객 신뢰와 서비스 수준을 유지하며 ③ 생산계획(MPS)과 영업activity를 일치시킬 수 있다.

(참고: '예상보유재고(projected on-hand)'는 미래 재고 잔량 추정치로, 재고가 바닥나기 전에 MPS를 투입하기 위해 관리 — 시험에서 ATP와 함께 정리해 두면 안전)

4-3. MRP (자재소요계획) 기록 채우기 ★★계산 최단골 (표 빈칸)

MRP 레코드의 행: 총소요량 / 예정입고 / 예상보유재고 / 계획입고 / 계획발주

예상보유재고(t) = 보유재고(t−1) + 예정입고(t) + 계획입고(t) − 총소요량(t)

재고가 부족해지는(음수가 되는) 주에 계획입고를 로트 규칙대로 설정

계획발주 = 계획입고를 리드타임만큼 앞당긴 것 (LT=2주면 2주 전에 발주)

4-4. 로트 결정 규칙 3가지 ★★OX+계산 최단골

| 규칙 | 주문량 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| FOQ (고정주문량) | 항상 고정된 양(예: 110개). 부족분이 더 크면 배수로 | 주문량 일정 → 잔여재고(이월재고) 발생, 유지비용↑ |
| L4L (Lot-for-Lot) | 그 주의 순소요량과 정확히 같게 | 기말재고 0 → 유지비용 최소, 대신 주문 횟수·주문(준비)비용 최대 |
| POQ (주기주문량) | P기간 동안의 순소요량을 합쳐서 한 번에 | 주문 간격 고정·수량 변동. P기간 마지막 주에는 재고가 0이 되도록 주문 → L4L보다 주문횟수↓, FOQ보다 잔여재고↓ |

★ POQ 주문량 공식: 계획입고 = (P기간 동안의 총소요량 합) − (그 직전 보유재고)

★ OX 포인트: "POQ는 주문량이 항상 일정하다" (X — 간격이 일정, 수량은 변동) / "L4L은 잔여재고를 남기지 않는다" (O) / "FOQ는 수요와 정확히 일치하게 주문한다" (X)

4-5. MRP 표 풀이 레시피 (과제·기출 공통)

1주차부터 예상보유재고를 순서대로 계산 (보유 40 + 예정입고 110 − 총소요 90 = 60 …)

음수가 되는 주 발견 → 규칙별 계획입고: FOQ는 110(부족 시 220), L4L은 부족분만큼, POQ는 그 주부터 P주간 소요 합계

계획발주 행 = 계획입고에서 리드타임(2주) 앞으로 이동

★MPS 전개 문제: 완제품 MPS의 계획발주가 하위 부품(B, C, D)의 총소요량이 됨 → 각 부품을 지정된 규칙(POQ/L4L/FOQ)으로 전개

5. OX 예상 문제은행 (정답·해설 포함)

9장 재고 (최다 출제 영역)

EOQ는 연간 수요(D)의 제곱근에 비례하여 증가한다. → O

EOQ는 1회 주문비용(S)의 제곱근에 비례하여 증가한다. → O

EOQ는 재고유지비용(H)의 제곱근에 비례하여 증가한다. → X (제곱근에 반비례) ★기출

수요가 4배가 되면 EOQ는 2배가 된다. → O (√4=2)

EOQ 모형에서 최적주문량에서는 연간 주문비용과 연간 유지비용이 같다. → O

안전재고는 수요와 공급의 불확실성에 대비하기 위한 재고이다. → O ★기출

주기재고는 주문 로트 크기가 클수록 커지며 평균적으로 Q/2이다. → O

파이프라인재고는 평균수요와 리드타임의 곱으로 계산된다. → O

예상재고는 수요의 불확실성에 대비한 재고이다. → X (예측 가능한 계절적 변동 등에 대비; 불확실성 대비는 안전재고)

Q시스템에서는 주문량이 일정하고 주문 간격이 변동한다. → O

P시스템에서는 주문 간격이 일정하고 주문량이 변동한다. → O

Q시스템의 안전재고는 P시스템보다 많다. → X (반대)

P시스템의 방지기간은 P+L이고 Q시스템의 방지기간은 L이다. → O

재주문점은 리드타임 동안의 평균수요에 안전재고를 더한 값이다. → O

11장 MRP·MPS

POQ 규칙은 P기간 동안의 소요량을 묶어 주문하므로 주문량이 매번 달라질 수 있다. → O ★기출

POQ 규칙은 해당 주문 주기의 마지막 기간에 재고가 0이 되도록 주문한다. → O

L4L 규칙은 재고유지비용을 최소화하지만 주문(준비)비용이 가장 많이 발생한다. → O

FOQ 규칙은 순소요량과 정확히 일치하게 주문하므로 잔여재고가 없다. → X (고정량 주문 → 잔여재고 발생)

계획발주는 계획입고 시점에서 리드타임만큼 앞당겨 설정한다. → O

ATP는 신규 고객 주문에 대해 납기를 약속할 수 있는 수량이다. → O

상위 품목의 계획발주는 하위 품목의 총소요량이 된다. → O

10장 운영계획·일정계획

평준화 전략은 고용수준이나 생산율을 일정하게 유지하고 재고·잔업 등으로 수요 변동을 흡수한다. → O ★기출

추종 전략은 수요 변화에 맞춰 인력을 채용·해고하므로 재고는 적지만 고용 변동 비용이 크다. → O

평준화 전략은 채용과 해고를 반복하여 수요를 맞춘다. → X (추종 전략의 설명)

판매운영계획(S&OP)은 수요와 공급의 균형을 맞추는 중기 총괄계획이다. → O ★기출

S&OP는 개별 제품의 주별 생산일정을 확정하는 계획이다. → X (그건 MPS)

EDD 규칙은 납기가 가장 빠른 작업부터 처리한다. → O

EDD 규칙은 일반적으로 납기지연을 줄이는 데 효과적이다. → O

7장 프로젝트

주경로는 네트워크에서 가장 긴 경로이며 그 길이가 프로젝트 예상 소요기간이다. → O

주경로 상의 활동들은 여유시간이 0이다. → O

활동의 기대시간은 (낙관 + 4×최빈 + 비관)/6 으로 추정한다. → O

프로젝트 기간의 분산은 주경로 활동들의 표준편차를 합한 것이다. → X (분산을 합함)

주경로가 아닌 활동이 지연되어도 프로젝트는 절대 지연되지 않는다. → X (여유시간을 초과해 지연되면 주경로가 바뀌며 지연됨)

여유시간은 LS−ES 또는 LF−EF로 계산한다. → O

6. 주관식(약술) 예상문제 & 모범답안

Q1. P시스템이 Q시스템보다 안전재고량을 많이 가지는 이유는? ★기출 (반복 출제)

Q시스템은 재고포지션을 연속적으로 조사하여 재주문점 도달 즉시 주문하므로 리드타임(L) 동안만 수요 불확실성을 방어하면 된다. 반면 P시스템은 정해진 조사 시점 사이에는 주문할 수 없으므로 다음 조사 주기(P) + 리드타임(L) 동안의 재고 부족을 방지해야 한다. 방지기간이 L → P+L로 길어지는 만큼 불확실성에 노출되는 기간이 길어, 안전재고도 zσ√L보다 큰 zσ√(P+L)이 필요하다.

Q2. ATP(약속가능재고)를 관리해야 하는 이유는? ★기출

신규 고객 주문에 대해 실현 가능한 납기 약속을 하기 위해서다. ATP는 보유재고와 MPS 입고분 중 기존 주문에 아직 배정되지 않은 수량을 보여주므로, 이를 관리하면 ① 과잉 수주(지키지 못할 약속)를 방지하고 ② 고객 서비스와 신뢰를 유지하며 ③ 영업과 생산계획을 일치시킬 수 있다.

Q3. 안전재고의 의미를 설명하라. ★기출(OX로도 출제)

수요의 변동, 리드타임의 변동, 공급 차질 등 불확실성으로 인한 재고고갈(품절)을 방지하기 위해 평균 수요량 이상으로 추가 보유하는 재고. 서비스수준(z)이 높을수록, 수요 변동(σ)이 클수록, 방지기간이 길수록 커진다.

Q4. EOQ는 D, S, H에 각각 어떻게 비례하는가? ★기출(OX)

EOQ = √(2DS/H) 이므로 수요 D와 주문비용 S의 제곱근에 비례하고, 유지비용 H의 제곱근에 반비례한다.

Q5. POQ 규칙의 특징을 약술하라. ★기출(OX 단골)

고정된 주기(P기간)마다 그 기간의 순소요량을 합산해 한 번에 주문하는 로트 규칙. 주문 간격은 고정, 수량은 변동하며, 주기의 마지막 기간에 재고가 0이 되도록 주문하므로 FOQ보다 잔여재고가 적고 L4L보다 주문횟수가 적다.

Q6. 평준화 전략과 추종 전략을 비교 설명하라.

평준화 전략은 계획기간 동안 고용수준·생산율을 일정하게 유지하고 수요 변동을 재고·잔업·단축근무·미납주문으로 흡수한다(고용 안정 ↔ 재고·잔업비용). 추종 전략은 수요에 맞춰 인력·생산율을 변동시켜 재고를 최소화한다(재고비용↓ ↔ 채용·해고비용과 사기 저하). 실무에선 두 가지를 절충한 혼합 전략을 많이 쓴다.

Q7. 운영판매계획(S&OP)이란? ★기출(OX)

중기 계획기간에 대해 수요와 공급능력의 균형을 맞추도록 생산율·고용수준·재고수준 등을 제품군 수준에서 결정하는 부서 간 통합 계획 프로세스.

Q8. 주경로(critical path)란 무엇이며 왜 중요한가?

네트워크의 경로 중 소요시간 합이 가장 긴 경로로, 그 길이가 프로젝트의 최단 완료 가능 기간이 된다. 주경로 상 활동은 여유시간이 0이어서 하나라도 지연되면 프로젝트 전체가 지연되므로 중점 관리 대상이다.

7. 계산문제 빠른 공식 카드

| 유형 | 공식 |
| --- | --- |
| PERT 기대시간 | te = (a+4m+b)/6 |
| PERT 분산 | σ² = ((b−a)/6)² |
| 프로젝트 확률 | z = (T − TE) / √(주경로 분산 합) |
| 여유시간 | slack = LS − ES = LF − EF |
| EOQ | √(2DS/H) |
| 총비용 | (Q/2)H + (D/Q)S |
| 주문횟수 / 간격 | D/Q / (Q/D)×영업일 |
| 파이프라인재고 | d̄ × L |
| Q시스템 ROP | d̄L + zσd√L |
| P시스템 목표재고 T | d̄(P+L) + zσd√(P+L) |
| P시스템 주문량 | T − 현재 재고포지션 |
| z값 | 90%=1.28, 95%=1.645, 97.5%=1.96, 99%=2.33 |
| MRP 예상보유재고 | 전기보유 + 예정입고 + 계획입고 − 총소요 |
| 평준화 인원 | ⌈최대수요 ÷ (정규+잔업 가능시간)⌉ |
| 추종 인원 | 분기별 ⌈수요 ÷ 정규시간⌉ |
| 흐름시간 | 완료시점 − 도착시점 |
| 납기지연 | max(0, 완료시점 − 납기) |

8. 📌 기출 문제 모음 (에브리타임 + 과제, 중복 포함 그대로 정리)

A. 25년 1학기 기출 (주관식 + T/F)

평준화 전략은 ~~이다 (OX)

POQ는 ~~~이다 (OX)

EOQ는 재고비용의 제곱근에 비례하여 증가한다 (OX) → 답: X (H의 제곱근에 반비례)

운영판매계획은 ~~이다 (OX)

7장: 낙관·최빈·비관적 숫자 주고 기대값과 분산 구하기, 확률 구하기

9장: Q시스템·P시스템 계산 후 안전재고량 비교

10장: 인원계획표 빈칸 채우기 및 총비용 계산, FIFO(FCFS)·EDD

11장: MPS 빈칸 채우기 — FOQ·L4L·POQ 규칙

개념 암기 강조: 안전재고, 주기재고, 예상재고, 파이프라인재고

팁: 7장 기대값·분산 계산이 오래 걸림. 계산 연습 필수. 각 단원별 예제 유형 다 나옴.

B. 24년 2학기 기출 (OX 10 + 계산 7)

OX는 틀리면 감점, 빈칸 0점 (모르면 비워라)

P시스템 계산 + Q시스템 계산 + 안전재고 비교

POQ·FOQ·L4L 각각 표 채워넣기

평준화 전략으로 표 채워넣기

네트워크 도표 보고 주경로, 기대시간, 분산값 구하기 + 확률 계산

Q시스템 D, S, H에 비례하는지 (OX) → EOQ: D·S 제곱근 비례, H 제곱근 반비례

안전재고 의미 (OX)

계산은 각 챕터마다 나올 수 있는 문제 다 나옴

C. 24년 1학기 기출 (OX 10~12 + 주관식 2~3 + 계산)

P시스템이 Q시스템보다 안전재고량을 많이 가지는 이유? (주관식)

→ Tip 원문: P시스템은 다음 주문 주기 동안의 재고 부족을 방지해야 하므로, 재주문점 도달 시 바로 주문하는 Q시스템에 비해 안전재고가 더 많아야 한다.

ATP(약속가능재고)를 관리해야 하는 이유? (주관식)

MPS 전개를 보고 각 부품 B·C·D를 각각 POQ·L4L·FOQ 방식으로 표 채워넣기

Q시스템: EOQ, 주문 간격, 안전재고, 총재고량 / P시스템: P 구하기, 안전재고, 목표재고수준

평준화 전략 표 채워넣기 (총비용 계산, 잔업 근무시수·각각의 비용)

네트워크 도표: 각 경로 시간의 합과 분산 구하기, 주경로 찾기, 확률 구하기

L4L·POQ·FOQ와 평준화 전략은 표 빈칸 채우기 형식으로 출제

Q시스템: 수량은 불확실하고 리드타임은 확실할 때 구하는 방법으로 출제

꼭 나오는 OX: POQ 전략의 특징, EOQ와 D·S·H가 제곱근에 비례하는지

짧은 주관식은 반복 출제됨

D. 과제 문제 (예제·과제 전부 풀 수 있어야 함 — 출제 원천)

7장 프로젝트 관리

활동 A~H(시간·선행관계 주어짐): ① 네트워크 도표 ② 주경로 ③ A·D의 여유시간 ④ A가 5주로 늘면 D의 여유시간은?

굿피알사(낙관/최빈/비관 시간 A~K): ① 예상 소요기간 ② 38주 초과 확률 ③ 경로 A-E-G-H-J가 예상소요기간을 초과할 확률

9장 재고관리

광운(주): D=30,000/년, S=10, H=1, L=4일, 300일 영업 → ① EOQ ② 주문횟수 ③ 주문간격 ④ 리드타임 수요 ⑤ 재주문점 ⑥ 발주 직후 재고상태

Q시스템: D=50,000/년(50주), S=35, H=2, L=3주, σ주간=125 → ① EOQ ② 90% 서비스수준의 안전재고·재주문점

P시스템: 조사간격 P=6주, L=3주, 주간수요 평균100·σ=20 → ① 방지기간 수요의 평균·표준편차 ② 97.5% 목표재고 ③ 재고 350개일 때 주문량

10장 운영계획·일정계획

광운 골프장(8분기 수요, 정규480h·잔업120h, 정규7,200/분기, 잔업20/h, 유휴15/h, 채용10,000, 해고$4,000, 현재 8명): ① 평준화 전략 충원계획+총비용 ② 추종 전략+총비용

웹사이트 회사(작업 A~E, 도착·처리시간·납기, 오늘=190일): ① FCFS·EDD 일정계획, 평균 흐름시간·납기지연 비교 ② 어느 규칙이 나은가, 이유는?

11장 자원계획 (MRP)

책상 상단 조립품(M405-X, LT=2주, 보유 40, 1주차 예정입고 110, 총소요 90/85/80/45/90): (a) FOQ=110 (b) L4L (c) POQ(P=2) 규칙으로 예상보유재고·계획입고·계획발주 행 완성

*이 자료는 에브리타임 기출 3개 학기 + 과제 4개 장을 기반으로 작성. OX는 감점제이므로 확실한 것만 답할 것!*